АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.12.2018г. | пгт. Кировский | № 623 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2019 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 394-па «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», в целях повышения  безопасности дорожного движения на территории Кировского городского поселения, руководствуясь Уставом Кировского городского поселения, принятого решением муниципального комитета Кировского городского поселения от 17.08.2005 года № 5 (в действующей редакции Устава от 20.04.2018 г. № 327), администрация Кировского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Кировского городского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского городского поселения –

глава администрации Кировского

городского поселения                                                                             С.А. Лозовских

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кировского городского поселения

от  21.12.2018 г. № 623

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2019 год.

пгт. Кировский

Паспорт муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2019 год.

| Наименование программы: | # «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2019 год. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | # Постановление главы Кировского городского поселения от 19.01.2018 года № 19 |
| Основание для разработки Программы | # Постановление главы Кировского городского поселения от 19.01.2018 года № 19 |
| Заказчик Программы | # Администрация Кировского городского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Кировского городского поселения |
| Исполнители программы | Подрядные организации |
| Цели и задачи Программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кировского городского поселения в целях повышения безопасности дорожного движения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Наименование и протяжённость автомобильных дорог Программы | ул. Ленинская (от ул. Колхозная до ул. Партизанская) – 0,320 км., ул. Колхозная (от ул. Ленинская до ул. Набережная – 0,290 км., ул. Шевченко (от ул. Ленинская до ул. Набережная) – 0,297 км. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования составляет 4 800 000,00 рублей. Средства из бюджета Приморского края – 4 000 000,00 рублей. Средства бюджета Кировского городского поселения –800 000,00рублей |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Приведение автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кировского городского поселения в нормативное состояние Снижение износа дорожного покрытия Создание условий для снижения дорожно-транспортных происшествий |
| Организация управления и контроль за исполнением Программы | Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляет финансовый отдел администрации Кировского городского поселения. Контроль за качество и объемами выполненных работ по ремонту дорог общего пользования населенных пунктов Кировского городского поселения осуществляет администрация Кировского городского поселения |

# Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

На протяжении последних лет в поселении стоит проблема ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кировского городского поселения. Достаточно острой остается она и на сегодняшний день. В казне Кировского городского поселения числится грунтовых дорог – 0,3 км,  гравийных дорог – 94,1 км,  асфальтированных дорог – 54,05 км. Общая протяженность дорог составляет 148,45 км.

60% дорог находится в неудовлетворительном состоянии, дорожное полотно на которых разрушено, имеет рытвины и ямы. Данной программой планируется охватить ориентировочно 1% дорог, находящихся на балансе поселения.

С целью программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2018 год и снятия социальной напряженности жителей Кировского городского поселения утверждается муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2019 год (далее - Программа).

# Раздел 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кировского городского поселения в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Для решения поставленной цели в рамках данной программы решаются следующие основные задачи:

- обеспечение необходимого объема финансирования для ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кировского городского поселения в соответствии с установленными сроками его проведения;

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на проведение ремонта;

- увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия.

# Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Данную Программу планируется реализовать в течение 2019 года.

# Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Для реализации мероприятий Программы предусматривается выделение средств бюджета Кировского городского поселения. Мероприятия по ремонту автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов Кировского городского поселения и распределение необходимого финансирования изложены в Приложении № 1 к Программе.

# Раздел 5. Механизм реализации Программы

Исполнители программных мероприятий определяются путем проведения торгов в порядке, установленном законодательством.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет администрация Кировского городского поселения.

# Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование данной Программы осуществляется за счет средств бюджета администрации Приморского края и администрации Кировского городского поселения.

# Раздел 7. Управление реализацией Программы и

# контроль над ходом ее исполнения

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий Программы. Контроль над использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Кировского городского поселения. Контроль над качеством и объемами выполненных работ по Программе осуществляет администрация Кировского городского поселения.

# Раздел 8. Оценка эффективности Программы

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде увеличения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Глава Кировского городского поселения –

глава администрации Кировского

городского поселения                                                                             С.А. Лозовских

# УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Кировского

городского поселения от 21.12.2018 г. №  623

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» Кировского городского поселения на 2019 год. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Виды работ (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Протяжен-ность,км | Площадь, м2 | Сметная стоимость работ, руб. коп. | Потребность в субсидии из краевого бюджета, руб. коп. | Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования, руб. коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Кировский | улицы Ленинская, Шевченко, Колхозная | Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов | 0,907 | 8487 | 9 146 503,00 | 7 317 202,00 | 1 829 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,907 | 8487 | 9 146 503,00 | 7 317 202,00 | 1 829 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |