Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Кировский                                         №

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории Кировского городского поселения на 2017 год»

В соответствии сп3. ч. 4 ст. 36, п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131 «Об  общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ст.24 Устава  Кировского городского поселения, принятого решением муниципального комитета Кировского городского поселения от 17.08.2005г.  № 5 ( в действующей редакции Устава от 21.04.2016 г.  № 87)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Кировского городского поселения на 2017 год» согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Кировского городского поселения осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Кировского городского поселения на очередной финансовый год.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы целевой программы «Благоустройство территории Кировского городского поселения на 2017 год» корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кировского городского поселения в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль  за  исполнением  данного  постановления оставляю за собой.

Глава Кировского городского поселения – глава

Администрации Кировского городского поселения                                 С.А. Лозовских

Утверждена

постановлением администрации

Кировского городского поселения

от                        2016 г.  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД"

- Паспорт муниципальной целевой  программы

"Благоустройство территории Кировского городского поселения на 2017 год"

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Кировского городского поселения на 2017 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Кировского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Кировского городского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы | - администрация Кировского городского поселения; - руководители предприятий и организаций (по согласованию); - МКУ «»ХОЗУ администрации Кировского городского поселения» |
| Основные цели Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства Кировского городского поселения; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Кировского городского поселения; - совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно – ландшафтной среды Кировского городского поселения; - активизация работ по благоустройству территории Кировского городского поселения в границах поселения; - строительство и содержание систем наружного освещения улиц Кировского городского поселения; - развитие и поддержка инициатив жителей Кировского городского поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; - повышение общего уровня благоустройства Кировского городского поселения. |
| Основные задачи Программы | - организация освещения улиц поселения; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Кировского городского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства Кировского городского поселения; - привлечение жителей Кировского городского поселения к участию в решении проблем благоустройства; - оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Кировского городского поселения и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов; - вовлечение жителей Кировского городского поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; - установление единого порядка содержания территорий; - привлечение у осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка; - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий. |
| Сроки реализации Программы | 2017 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 2 493,1 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета –– 2 493,1 тыс. рублей |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство и озеленение территории; - реконструкция, ремонт и содержание мест захоронений (кладбище); - реконструкция и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок; - организация освещение улиц. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - единое управление комплексным благоустройство Кировского городского поселения; - определение перспективы улучшения благоустройства Кировского городского поселения; - создание условий для работы и отдыха жителей Кировского городского поселения; - улучшение состояния территорий Кировского городского поселения; - привитие жителям Кировского городского поселения любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Кировского городского поселения; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Кировского городского поселения; - совершенствование эстетического состояния территории Кировского городского поселения; - увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений на территории Кировского городского поселения; - предотвращение сокращения зеленых насаждений на территории Кировского городского поселения; - благоустроенность Кировского городского поселения. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - общее руководство Программой и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Кировского городского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и краевым законодательством. |

- ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Кировского городского поселения на 2017 год» (далее – программа) предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и придворовых территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Кировского городского поселения.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства Кировского городского поселения, путем обеспечения содержания чистоты и порядка территории Кировского городского поселения. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Кировского городского поселения.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Территория Кировского городского поселения входит в состав Кировского муниципального района Приморского края.

Центр Кировского городского поселения – поселок городского типа Кировский.

В состав Кировского городского поселения входят следующие населенные пункты: поселок городского типа Кировский, село Авдеевка, село Архангеловка, село Еленовка, село Луговое, село Ольховка, село Павло – Федоровка, село Подгорное, село Проебраженка, село Родниковое, село Увальное, село Шмаковка.

Численность населения – 12 620 человек.

Общая протяженность границы Кировского городского поселения составляет примерно 257,5 км.

Территорию Кировского городского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселения.

Природно-климатические условия Кировского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, наличие на территории населенных пунктов деревьев представляющих угрозу обрушения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением профильных предприятий и организаций, населения, наличия финансирования.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов уменьшается недостаточными темпами, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

3.1.Цель программы - обеспечение совершенствования системы благоустройства в целях создания комфортных и благоприятных условий жизни населения Кировского городского поселения.

Для реализации генеральной цели в ходе реализации Программы намечено достижение следующих задач:

- поддержание надлежащего технического и эстетического состояния, а так же обеспечение сохранности элементов благоустройства населенных пунктов Кировского городского поселения;

- проведение комплекса мер по уборке и ликвидации несанкционированных свалок;

- проведение мероприятий по озеленению;

- обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов.

Решение предусмотренных Программой задач в пределах предусматриваемого периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях.

Поставленные задачи в рамках Программы определяются следующими индикаторами:

- доля средств, направляемых из бюджета поселения на содержание общественных пространств;

- общая площадь зеленых насаждений в расчете на 1000 жителей;

- площадь проведения работ по покосу травы;

- доля общей протяженности освещенных частей улиц в общей площади улично-дорожной сети;

- количество действующих светильников к общему количеству светильников;

- количество светоточек наружного освещения;

- количество высаженных деревьев, кустарников;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок;

- количество установленных детских площадок.

3.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

3.2.1 Озеленение.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостатке штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

3.2.2. Наружное освещение, иллюминация.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в строительстве нового освещения на улицах поселения, обеспечение иллюминацией всех сетей уличного освещения.

3.2.3. Благоустройство улиц и жилых кварталов

Благоустройство улиц и жилых кварталов включает в себя проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

3.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Кировского городского поселения.

Одна из проблем благоустройства поселения является создание несанкционированных свалок мусора, которые создаются, в основном, жителями поселения. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения некоторых жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении в элементам благоустройства.

В течение 2017 года необходимо организовать и провести:

- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образовании: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Кировского городского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Кировского городского поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно – ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Кировского городского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах поселения, строительству систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, всего (тыс. руб) | Бюджет поселения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |
| 1. | Организация освещение улиц | 1 444,9 | 1 444,9 |
| 2. | Содержание мест захоронений | 40,0 | 40,0 |
| 3. | Организация благоустройства и озеленения | 1 008,2 | 1 008,2 |
|  | ИТОГО: | 2 493,1 | 2 493,1 |

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы будет осуществляться за счет местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий, составляет 2 493,1 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объем финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом выделенных средств из местного бюджета.

- 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

5.1. Увеличить долю средств, направляемых из бюджета поселения на содержание общественных пространств.

5.2. Провести в необходимом объеме покос травы на общественных территориях.

5.3. Улучшить качество освещения территорий.

5.4. Провести работы по высадке деревьев и кустарников.

5.5. Установить новые и отремонтировать часть существующих детских площадок.

5.6. Уменьшить количество и площадь несанкционированных свалок на территории Кировского городского поселения.

- 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Кировского городского поселения в лице заместителя главы администрации, муниципальный   комитет      Кировского городского поселения.

7.1. Ответственным исполнителем за ходом выполнения Программы является заместитель главы администрации Кировского городского поселения, МКУ «ХОЗУ администрации Кировского городского поселения».