АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022  г.                               пгт. Кировский                               № 431

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского городского поселения на 2023 год»

В целях повышения  безопасности дорожного движения на территории Кировского городского поселения, руководствуясь Уставом Кировского городского поселения, принятого решением муниципального комитета Кировского городского поселения от 17.08.2005 года № 5 (в действующей редакции Устава от 11.03.2022 г. № 196) администрация Кировского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского городского поселения на 2023 год» (прилагается).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Кировского городского поселения в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского городского поселения

глава администрации

Кировского городского поселения                                           С.В. Коляда

- Утверждено

- постановлением администрации

- Кировского городского поселения

- от «21» сентября 2022 г. № 431

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

Паспорт Программы

Наименование программы:

Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского городского поселения на 2023 год.

Основание разработки программы:

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Заказчик программы:

Глава Кировского городского поселения – глава администрации Кировского городского поселения.

Разработчики программы:

Администрация Кировского городского поселения, Отделение полиции № 17 МО МВД «Лесозаводский».

Цель программы:

Реализация мер по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

1. Мониторинг аварийности на улицах населенных пунктов с установлением причин и видов дорожно-транспортных происшествий.

2. Выявление мест концентрации аварий с назначением мероприятий по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния участков дорог.

3. Реализация системы мер по сокращению дорожно-транспортных происшествий.

4. Реализация мероприятий по содержанию улично – дорожной сети.

Нормативная база:

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Сроки и этапы реализации программы:

2023 год.

Перечень основных мероприятий программы:

Ремонт аварийно-опасных участков муниципальных автомобильных дорог; устройство пешеходных ограждений, тротуаров и пешеходных дорожек; установка дорожных знаков; нанесение горизонтальной дорожной разметки; организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, содержание улично – дорожной сети.

Исполнители программы:

Отделение полиции № 17 МО МВД «Лесозаводский».

Администрация Кировского городского поселения.

Объем и источники финансирования:

Средства бюджета Кировского городского поселения в размере 12 318 330,00 рублей и иные средства (в том числе средства краевого бюджета) привлекаемые на реализацию мероприятий в рамках программы.

Ожидаемые конечные результаты программы:

Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий на 15 - 20 процентов.

Организация контроля за реализацией программы:

Контроль за реализацией программы осуществляет Комиссия по безопасности дорожного движения администрации Кировского городского поселения.

1. Основные цели, задачи и срок реализации Программы

Целью Программы является сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий на 15 - 20 процентов.

Задачами программы являются:

1. Координация деятельности ОГИБДД МОМВД России «Лесозаводский» и администрации Кировского городского поселения при осуществлении мероприятий, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения и ремонт дорог.

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов за счет мер, проводимых ОГИБДД МОМВД России «Лесозаводский» на аварийно-опасных участках дорог.

3. Сокращение дорожно-транспортного травматизма путем организации просветительской работы с детьми.

Срок реализации Программы:

Программа будет реализована в 2023 году.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа осуществляется за счет собственных средств каждой организации, принимающей участие в ее реализации, в соответствии с полномочиями.

3. Механизм реализации Программы

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения (ремонт аварийно-опасных участков дорог).

4. Организация управления и контроль

за ходом реализации Программы

Управление ходом реализации мероприятий Программы, по которым приняты расходные обязательства администрация поселения, осуществляется самостоятельно администрацией поселения.

5. Мероприятия Программы

Система программных мероприятий включает в себя:

1) осуществляемый ОГИБДД МОМВД России «Лесозаводский» учет и анализ дорожно-транспортных происшествий с выявлением мест их концентрации и причин;

2) осуществляемые администрацией поселения мероприятия по ремонту аварийно-опасных участков муниципальных автомобильных дорог:

2.1) инвентаризация автомобильных дорог внутри населенных пунктов поселения;

2.2) паспортизация автомобильных дорог;

2.3) выявление аварийно-опасных участков дорог и организация их ремонта за счет средств бюджета поселения;

2.4) устройство пешеходных ограждений, тротуаров и пешеходных дорожек в населенных пунктах;

2.5) установка дорожных знаков;

2.6) нанесение горизонтальной дорожной разметки;

2.7) содержание улично – дорожной сети;

2.8) иные мероприятия;

3) усиление работы административной комиссии по контролю за правонарушениями в области безопасности дорожного движения;

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Исполнитель | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2023 г. (руб.) |
| --- | --- | --- |
| администрация Кировского городского поселения | Средства бюджета Кировского городского поселения, в том числе: | 12 318 330,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Транспортные услуги | 400 000,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Коммунальные услуги (уличное освещение) | 1 100 000,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Техническое обслуживание уличного освещения | 573 000,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Содержание дорог, кюветов | 1 343 837,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Валка аварийных деревьев | 300 000,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Ямочный ремонт | 335 000,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Установка недостающего оборудования путем предоставления места крепления на опорах линии электропередач | 20 000,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Приобретение дорожных знаков, дорожных труб | 450 000,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Приобретение ламп, светильников для улично – дорожной сети | 485 250,00 |
| администрация Кировского городского поселения | Приобретение расходных материалов для ремонта, содержания дорог (ГСМ, асфальт, песок, песко-гравий, дорожные трубы, дорожная краска, дорожная соль и др.) | 7 311 243,00 |
| Общий объем программы: |  | 12 318 330,00 |